Приложение

к приказу комитета финансов

администрации города Радужный

от 07 июня 2023 года № 08

Порядок

проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – Порядок проведения мониторинга)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий предоставляемых из местного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606C90E847E63C590FB4A9A6D3997E8E44D64A1930BF36D3BE5CD2D35C76EEA0E12EF2433D6066LAg3L) и [7 статьи 78](consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606C90E847E63C590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB34DEB50D88C3583FBAABFE28E95D3A7E66A05FLDgFL), [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606C90E847E63C590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB34DFB20D88C3583FBAABFE28E95D3A7E66A05FLDgFL) и [4 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606C90E847E63C590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB34DEB60A88C3583FBAABFE28E95D3A7E66A05FLDgFL) Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно – порядок, мониторинг, субсидии), и разработан для:

обеспечения достижения результатов предоставления субсидии, установленных муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий, значения (конкретные характеристики) которых определены в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии (далее - соглашение) и своевременного принятия и исполнения обязательств, необходимых для достижения значений результатов предоставления субсидии;

предупреждения и недопущения случаев образования неиспользованных остатков субсидий (лимитов бюджетных обязательств), или принятия (возникновения) бюджетных обязательств, превышающих лимиты бюджетных обязательств.

2. Мониторинг проводится в отношении каждого события, отражающего срок завершения мероприятия по получению результата предоставления субсидии (далее - контрольная точка), в течение всего периода, установленного для достижения конечного значения результата предоставления субсидии.

3. Мониторинг проводится комитетом финансов администрации города Радужный (далее – комитет финансов) - в отношении субсидий, предоставляемых из местного бюджета, за исключением субсидий, предоставляемых из местного бюджета, если расходное обязательство муниципального образования по предоставлению указанной субсидии софинансируется путем предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

4. В целях проведения мониторинга используются типы субсидий, типы результатов предоставления субсидий, установленных для каждого типа субсидий, и соответствующих им типов контрольных точек, которые приведены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н «Об утверждении порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

5. Информация о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии (далее - Информация) (в соответствии с приложением к Порядку проведения мониторинга) формируется комитетом финансов на основании следующих отчетов, предоставляемых главными распорядителями бюджетных средств:

- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (Приложение №7 к приказу комитета финансов от 22.11.2022 №22[[1]](#footnote-1));

- отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (Приложение №8 к приказу комитета финансов от 22.11.2022 №221).

Информация размещается комитетом финансов в муниципальных информационных системах.

6. Информация формируется с указанием значений результатов предоставления субсидии на отчетную дату с начала текущего финансового года, с даты заключения соглашения, и контрольных точек с начала текущего финансового года.

Приложение

к Порядку проведения мониторинга

Информация

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию | | |  | | Коды | |
| на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | | | Дата <1> | |  | |
| Наименование финансового органа | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | По сводному реестру | |  | |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы <2> | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по БК <2> | |  | |
| Наименование субсидии | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по БК <3> | |  | |
| Периодичность: ежеквартальная | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |
| **Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях** | | | | |  | |
| **достижения результатов предоставления субсидии** | | | | |  | |
| №№ п/п | Наименование данных | | | Количество <4> | |
| 1 | 2 | | | 3 | |
| 1 | Результат предоставления субсидии 1 | | | Х | |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | | |  | |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | | |  | |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | | |  | |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | | |  | |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | | |  | |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | | |  | |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | | |  | |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | | |  | |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | | |  | |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | | |  | |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | | |  | |
|  | ………… | | |  | |
| 2 | Результат предоставления субсидии 2 | | | Х | |
| 2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | | |  | |
| 2.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | | |  | |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | | |  | |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока | | |  | |
| 2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | | |  | |
| 2.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | | |  | |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | | |  | |
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | | |  | |
| 2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | | |  | |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | | |  | |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | | |  | |
|  | ………… | | |  | |
| 3 | Результат предоставления субсидии 3 | | | Х | |
| 3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | | |  | |
| 3.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | | |  | |
| 3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | | |  | |
| 3.1.3 | достигнутые до наступления срока | | |  | |
| 3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | | |  | |
| 3.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | | |  | |
| 3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | | |  | |
| 3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | | |  | |
| 3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | | |  | |
| 3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | | |  | |
| 3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | | |  | |
|  | ………… | | |  | |
| <1> Указывается дата формирования настоящей Информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии. | | | | | | |
| <2> Указывается наименование муниципальной программы, структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы. В случае, если предоставление субсидии осуществляется в рамках реализации регионального проекта - указывается наименование регионального проекта, а в случае предоставления субсидии в рамках непрограммного направления - не заполняется. В кодовой зоне указывается целевая статья расходов бюджета. | | | | | | |
| <3> В кодовой зоне указывается номер мероприятия муниципальной программы. | | | | | | |
| <4> Количество контрольных точек в графе 3 раздела I настоящего приложения: | | | | | | |
| по строке 1.1 результат предоставления субсидии формируется исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.1.1 - 1.1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии; | | | | | | |
| по строкам 1.1.1 - 1.1.3 показатели формируются исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует отчетному периоду, отраженных в разрезе получателей субсидии; | | | | | | |
| по строке 1.2 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели формируются исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступила в периодах, предшествующих отчетному, отраженных в разрезе получателей субсидии; | | | | | | |
| по строке 1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели формируются исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.3.1.- 1.3.2. | | | | | | |
| по строкам 1.3.1, 1.3.2 показатели формируются исходя из количества контрольных точек, по которым на конец отчетного периода в графе 14 раздела II настоящего приложения отсутствует информация о фактическом достижении, отраженных в разрезе получателей субсидии; | | | | | | |
| по строке 1.4 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели формируются исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.4.1, 1.4.2 в разрезе результатов предоставления субсидии; | | | | | | |
| по строке 1.4.1 показатели формируется исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует или наступает ранее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии; | | | | | | |
| по строке 1.4.2 показатели формируется исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Получатель субсидии | Наименование результата предоставления субсидии <1> | Результаты предоставления субсидии (плановое значение результатов предоставления субсидии, утвержденных при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии) <1> | Типы субсидии <1> | Код результата предоставления субсидии <1> | Тип результата предоставления субсидии <1> | Единица измерения <1> | | Значения результата предоставления субсидии, контрольной точки | | | | | | Срок достижения результата предоставления субсидии <5> | | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <6> | | | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году | |
| наименование | код по ОКЕИ | плановое | | фактическое | | прогнозное с начала текущего финансового года <3> | не распределено <4> | плановый | фактический/прогнозный | Утвержденный размер субсидии, руб | Распределенный по получателям субсидии, руб | нераспределенный, руб | обязательств, руб <7> | денежных обязательств, руб <8> |
| с даты заключения соглашения <2> | из них с начала текущего финансового года <3> | с даты заключения соглашения <2> | из них с начала текущего финансового года <3> |
| 1 | 2 | 2А | 2Б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15А | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Контрольная точка: | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| ... | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Контрольная точка: | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| ... | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Контрольная точка: | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| ... | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Контрольная точка: | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| ... | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Контрольная точка: | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Контрольная точка: | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X |
| ... | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Контрольная точка: | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X |
| ... | X |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> **графы 2 - 6**  показатели формируются на основании показателей **граф 1 - 5** отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением 8, утвержденного приказом комитета финансов администрации города Радужный от 29.11.2022 № 22 (с изменениями от 19.05.2023 № 07) "Об утверждении формы соглашения (договора)о предоставлении из бюджета города Радужный субсидий, грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" (далее - приказ комитета финансов). В графе 2А указывается плановое значение результатов предоставления субсидии, утверждённых при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, в графе 2Б указываются типы субсидий в соответствии с приложением 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н "Об утверждении порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <2> графы 7,9 показатели формируются на основании показателей граф 8,10 отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением 7, утвержденного приказом комитета финансов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <3> **графы 8,10,11** показатели формируются на основании показателей **граф 6,7,8** отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением 8, утвержденного приказом комитата финансов. Показатели граф 8.10 формируются нарастающим итогом с начала текущего года; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <4> **графа 12** рассчитывается как разница **(графа 2А- графа 10);** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <5> **графы 13,14** показатели формируются на основании показателей **граф 9-10** отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением 8, утвержденного приказом комитета финансов. Показатель **графы 14** (фактический/прогнозный срок) указывается через дробь. Если фактический срок достижения результата предоставления субсидии не наступил, в графе 14 ставится прочерк, а через дробь указывается прогнозный срок достижения результата предоставления субсидии; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <6> **графа 15** показатель формируется по строке "Результат предоставления субсидии" в разрезе получателей соответствующей субсидии на отчетную дату. Итог по субсидии должен согласовываться с соответствующими данными сводной бюджетной росписи расходов бюджета города Радужный на отчетную дату. **Графа 15А** формируется в соответствии с **графой 9** отчета о достижении значений результата предоставления субсидии, сформированного с приложением 7, утвержденного приказом комитета финансов. **Графа 16** рассчитывается как разница **(графа 15 - графа 15А);** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <7> **графа 17** показатель формируется в соответствии с заключенными договорами получателей субсидии. Указывается сумма заключенных договоров на отчетную дату; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <8> **графа 18** показатель формируется на основании показателей **графы 15** отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением 7, утвержденного приказом комитета финансов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В части **граф 7-11, 15, 15А, 17,18** рассчитываются как сумма показателей указанных граф по строке "Результат предоставления субсидии" в разрезе получателей субсидии". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Приказ комитета финансов от 29.11.2022 № 22 «Об утверждении формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города Радужный субсидий, грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам» (с изменениями от 19.05.2023 №07). [↑](#footnote-ref-1)